## Slide 1: Reconnaisance d’objets et de personnes
Victor Rios

## Slide 2: Contexte et Motivation
Contexte:
  Vision artificielle / Robotique
  Expériences en computer vision
  Projet BlueROV avec Ifremer

## Slide 3
Motivation:
  SAT (Sociétés des Arts Technologiques de Montréal)
  Entraîner un réseau de neurones convolutifs
  Enjeux biométriques & pose estimation

## Slide 4: Description du Projet
Quoi:
  Détection/classification des objets et des humains en temps réels
  Problème de régression avec un apprentissage supervisé
  Réseaux de neurones convolutifs (CNN)
  YOLO ou R-CNN
Objectifs :
- Choisir le meilleur modèle
- Entrainer, valider et tester
- Tester en situation temps réel

## Slide 5
Comment:
  Plan de projet
    1 semaine d’étude de faisabilité et des datasets : COCO / ImageNet
    1 mois pour étudier la littérature et rédiger le rapport sur la littérature
    1 mois pour développer et entrainer le modèle puis rédiger le rapport d’expérience
    1 semaine de test et optimisation en situation

## Slide 6
Points critiques
  Première approche du Deep Learning
  Ressource GPU
  Instagram API Dataset
Probabilité de succès: 60%
  Projet fonctionnel
  Projet performant
  Projet optimisé
Merci à vous !